Tahap 1: Persiapan Fondasi & Struktur Data (Hari 1-3)

Ini adalah bagian terpenting karena menentukan bagaimana data program dan pendaftaran akan dikelola.

- Umar (Backend):

  - Merancang Database: Segera buat struktur tabel untuk Program (5 kategori tetap) dan Batch sebagai sub-datanya,.

  - Logika Batch: Buat sistem agar status pendaftaran (Dibuka, Segera Dibuka, Ditutup) bisa berubah secara otomatis atau manual di database,.

  - Setup Server: Pastikan hosting dan database siap diakses.

- Ahmad (Frontend):

  - Aset & Desain: Siapkan logo LPK Kizuku dan aset visual untuk Hero Section.

  - Multi-Bahasa: Implementasikan kerangka untuk fitur ganti bahasa (Indonesia - Jepang) di awal agar semua halaman yang dibuat selanjutnya tinggal mengikuti sistem ini.

Tahap 2: Pembangunan Halaman Utama & Media Partner (Hari 4-5)

Fokus pada membangun Brand Trust (kepercayaan merek).

- Ahmad (Frontend):

  - Membangun halaman Beranda (Home) yang mencakup bagian Media Partner/Mitra dan Statistik Pengiriman (yang bisa diaktifkan/matikan),.

  - Membuat navigasi utama: Beranda, Program, Alur Pendaftaran, FAQ, dan Hubungi Kami,.

- Umar (Backend):

  - Membuat API untuk menampilkan data Media Partner secara dinamis agar Admin bisa menambah atau menghapus logo mitra di masa depan.

Tahap 3: Halaman Program Dinamis (Hari 6-7)

Memastikan informasi program tersampaikan dengan jelas tanpa harus membuat halaman baru terus-menerus.

- Ahmad: Membuat 1 template halaman khusus yang akan digunakan oleh 5 program (TG, Engineer, dll.). Pastikan ada blok khusus untuk menampilkan Informasi Inti dan Status Batch saat ini,.

- Umar: Menghubungkan database Program ke template yang dibuat Ahmad, sehingga data seperti "Durasi", "Benefit", dan "Biaya" muncul secara otomatis sesuai programnya,.

Tahap 4: Sistem Pendaftaran Tanpa Akun & Upload Dokumen (Hari 8-10)

Ini adalah fitur paling krusial karena merupakan fungsi utama website sebagai alat Lead Generation.

- Ahmad: Membangun 5 jenis formulir pendaftaran sesuai dengan detail di sumber (Data Pribadi, Pendidikan, hingga Pernyataan).

- Umar:

  - Membangun sistem Upload Dokumen (KTP, KK, Ijazah, Foto, dll.) yang aman untuk setiap formulir,,.

  - Membuat sistem penyimpanan data pendaftar agar admin bisa melihat siapa saja yang sudah mendaftar melalui website.

Tahap 5: Panel Admin & Finalisasi (Hari 11-14)

Memberikan kendali penuh kepada pihak LPK Kizuku.

- Umar: Membuat dashboard untuk admin mengelola Data Program, Batch, dan melihat Data Pendaftar,.

- Ahmad: Memastikan tampilan admin mudah digunakan dan melakukan uji coba akhir (testing) pada fitur ganti bahasa dan responsivitas mobile.

- Bersama: Melakukan deployment ke domain www.kizuku.co.id dan persiapan presentasi.

Prioritas Utama: Selesaikan Struktur Database (Umar) dan Fitur Multi-Bahasa (Ahmad) di hari-hari pertama, karena perubahan pada dua hal ini di tengah jalan akan sangat menyulitkan pengerjaan fitur lainnya.